| ICS | 点击此处添加ICS号 |
| --- | --- |
| CCS | CCCM. 点击此处添加CCS号 |

中国摩托车商会团体标准

T/CCCM XXXX—XXXX

摩托车与轻便摩托车整车设计开发规范

第1部分：总则

Specifications for design and development of motorcycles and mopeds

Part 1:General

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

发布

目次

前言	II

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  摩托车整车设计总体流程	2

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本标准分为三个部分：

——第1部分：总则；

——第2部分：设计阶段文件要求；

——第3部分：试验验证项目要求。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利，本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本文件由中国摩托车商会提出。

本文件由中国摩托车商会归口。

本文件起草单位：

本文件主要起草人：

摩托车与轻便摩托车整车设计开发规范

第1部分：总则

范围

本文件规定了摩托车与轻便摩托车整车设计开发的相关术语、定义及总体流程。

本文件适用于摩托车与轻便摩托车新产品正向设计开发的全过程，也包含现有产品的改型、改进设计、新技术的应用等。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 5359.1 摩托车和轻便摩托车术语 第1部分：车辆类型

GB 7258  机动车运行安全技术条件

JB/T 5055-2001 机械工业产品设计和开发基本程序

《汽车工程手册》摩托车篇

术语和定义

GB/T 5359.1和GB 7258界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

设计开发

将要求转换为产品、过程或体系的规定的特性或规范的一组过程；从产品策划、方案设计、分析计算到产品定型投产和持续改进的过程。

设计开发规范

在设计开发过程中，对各阶段的技术事项所做的一系列规定性的文件。

设计更改

设计开发的更改，通常是指对已输出的设计结果进行的更改。

试验验证

依照国家及行业标准或采用虚拟验证手段，对受试的车辆及关键零部件进行试验及评定。

总体流程

为进行摩托车与轻便摩托车整车设计开发过程所规定的基本途径。

阶段评审

由具有评审资格的专家对项目进行过程中的里程碑事件进行的正确性、可行性以及完整性的评估与审查。

底盘功能样车

在外观造型设计前期，验证底盘功能是否满足性能要求的车辆，该车辆至少应包括动力系统、传动系统、制动系统、转向系统、车架、悬架、车轮、座垫，可以不包含灯具、外覆盖件及其他电器件等。

实物模型

模型的轮廓形状和尺寸都是按照严格的要求制作出来，使产品的特征更真实化、鲜明化。在模型制作过程中可同时进行设计目标、结构、生产性、成本等方面的分析研究。在满足设计要求的前提下，可对模型进行改进以完善车辆外观设计。

虚拟模型

指将机绘效果图通过一定的数字化处理转化为虚拟的计算机三维数据模型，效果图表达准确性更高，空间感更强，且易实现快速多方案设计。也可借用VR虚拟现实技术进行场景代入性确认。

数字化样车

借助CAD/CAE技术建立的正确的、完整的整车三维数据模型，该样车可以进行不同的模拟与评价，如虚拟装配、干涉分析、机构运动分析、空气动力学分析、强度分析、热管理分析、疲劳寿命分析等。

RP样车

在仅需准备极少量关键工装夹具或简易模具的情况下，直接接受数字化样车数据，通过3D打印、CNC加工或硅胶复模等方式快速制作出新产品的样件并进行组装，进而验证车辆外观件和底盘的工艺、性能及结构方案的合理性，装配可行性以及与现有生产、检测设备的兼容性。

小批试制样车

在生产定型阶段，为验证整车性能、生产工艺是否满足性能要求和生产要求而制造的车辆，该车辆应包含批量生产阶段将包含的所有系统及零部件，与最终状态产品具有较高程度的一致性。小批试制样车数量不少于15辆。

摩托车整车设计总体流程

产品策划阶段

通过对市场的需求信息、新技术发展等情况的调研，形成《市场调研报告》，确立新产品开发目标，并针对该新产品的开发，结合本企业的人力资源、设备能力和工艺水平、生产能力、资金能力、法规政策等具体情况进行技术分析，形成《可行性分析报告》和《新产品开发建议书》，通过评审，做出开发与否的决策，确定开发则编写《新产品开发任务书》。

方案设计阶段

该阶段内容至少应包括总体方案布置设计、总体方案布置评审、底盘功能样车制作及试验验证、底盘功能样车评审、外观造型设计、外观造型评审、实物（虚拟）模型制作、实物（虚拟）模型评审、数字化样车设计、第一版试制产品技术图纸发布以及设计更改。

设计定型阶段

该阶段内容至少应包括RP样车制作、RP样车评审、RP样车试验验证、启动工装夹具以及设计更改。

生产定型阶段

RP样车经相关检测验证后，使用正常生产工艺制造的零部件进行小批量试产，以考量产品在小批量生产状态的性能和产品质量，对试产小批量样车进行试验验证，了解配套零部件及整车的质量可靠性和稳定性；验证有关的工艺规程，工艺装备和供货能力；确保人身操作、环保、生产装备工艺等安全类项目，避免对环境造成影响，为量产做好准备。设计部门按设计定型的样车输出，完成相关零部件汇总表等文件。品质部门、工艺设计部门、采购部门分别进行制作相应技术文件并负责验证执行。经审批后作为批量生产的依据。